THE BILL JDVS

Matriz de Gestión de Interesados (Stakeholders)

Versión 1.0  |  Mayo 2026  |  Equipo JDVS  |  Asignatura: Sistemas Empresariales

1. Propósito del Documento

Este documento identifica, clasifica y define la estrategia de gestión de todos los actores con influencia o interés en el proyecto The Bill JDVS. El análisis utiliza la matriz de Poder/Interés para priorizar los esfuerzos de comunicación y garantizar la alineación de expectativas durante el ciclo de 12 semanas de desarrollo del MVP.

2. Registro de Interesados

| ID | Nombre / Rol | Rol en Proyecto | Organización | Influencia | Interés | Estrategia | Necesidades y Expectativas | Actitud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Equipo de Finanzas / Analistas de Cuentas por Cobrar | Usuario Clave | Empresa (Interno) | Alto | Muy Alto | Gestionar de Cerca | Automatización de recordatorios; conciliación sin Excel manual. Reducir 15 h/sem de trabajo operativo; cero errores de digitación. | Favorable |
| INT-02 | Gerencia Financiera / Tesorería | Sponsor / Decisor | Empresa (Interno) | Muy Alto | Alto | Gestionar de Cerca | Visibilidad en tiempo real del flujo de caja y cartera vencida. DSO de 45→36 días; reducción 35% cartera vencida en 6 meses. | Favorable |
| INT-03 | Clientes B2B (Compradores) | Usuario Final Externo | Clientes de la empresa | Medio | Medio | Mantener Satisfecho | Claridad sobre facturas pendientes; canales de pago fáciles y seguros. Recibir recordatorios oportunos; portal sin fricción para pagar. | Neutral |
| INT-04 | Ejecutivos de Cuenta / Área de Ventas | Proveedor de Datos / Receptor de Alertas | Empresa (Interno) | Medio | Medio | Mantener Informado | Alertas automáticas cuando un cliente supere 15 días de morosidad (RF-08). Información consolidada sin tener que buscar en múltiples sistemas. | Favorable |
| INT-05 | Equipo de Desarrollo (Backend/Frontend) | Ejecutor Técnico | Equipo JDVS | Alto | Alto | Gestionar de Cerca | Requisitos claros; acceso a APIs del ERP; entorno de pruebas estable. Arquitectura desacoplada aprobada; sprints con alcance fijo. | Favorable |
| INT-06 | Área de TI / Administradores del ERP | Proveedor de Infraestructura | Empresa (Interno) | Alto | Alto | Mantener Satisfecho | Acceso controlado al ERP sin riesgos de corrupción de datos. Adaptador con logs de errores; sin modificación de la BD principal. | Neutral |
| INT-07 | Pasarela de Pagos / Entidad Bancaria | Proveedor Externo de Servicios | Tercero | Medio | Bajo | Monitorear | Integración estándar mediante API/Webhook; certificados TLS vigentes. Correcto manejo de webhooks firmados; fallback ante caída del servicio. | Neutral |

3. Clasificación por Cuadrante de Poder / Interés

Con base en el modelo de gestión de interesados del PMI (PMBOK), se clasifica cada actor en la estrategia de engagement correspondiente:

| Cuadrante | Estrategia | Interesados |
| --- | --- | --- |
| Alto Poder / Alto Interés | Gestionar de Cerca | INT-01, INT-02, INT-05, INT-08 |
| Alto Poder / Bajo Interés | Mantener Satisfecho | INT-03, INT-06 |
| Bajo Poder / Alto Interés | Mantener Informado | INT-04 |
| Bajo Poder / Bajo Interés | Monitorear | INT-07 |

4. Plan de Comunicación y Engagement

| ID | Interesado | Canal | Contenido / Mensaje Clave | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Equipo Finanzas | Reunión / Demo | Validación de recordatorios y conciliación; piloto shadow billing | Semanal | Líder Proyecto |
| INT-02 | Gerencia Financiera | Informe ejecutivo | Estado del Sprint; métricas DSO y cartera vencida actualizadas | Quincenal | Líder Proyecto |
| INT-03 | Clientes B2B | Email / Portal | Guía de uso del portal de pagos; beneficios del nuevo canal | Al lanzamiento | Área Finanzas |
| INT-04 | Ejecutivos de Cuenta | Dashboard / Email | Alertas de morosidad >15 días; reporte de clientes críticos | Semanal (auto) | Sistema |
| INT-05 | Equipo Desarrollo | Daily / Slack | Backlog del Sprint; bloqueos técnicos; revisión de arquitectura | Diario | Tech Lead |
| INT-06 | TI / Admin ERP | Reunión técnica | Esquema de integración; logs del adaptador; plan de rollback | Semanal S1-S4 | Backend Dev |
| INT-07 | Pasarela de Pagos | API / Contrato | Especificación de webhooks; SLA acordado; fallback activado | Por eventos | Backend Dev |

5. Notas de Análisis

• La Gerencia Financiera (INT-02) es el principal sponsor: su aprobación es requisito para avanzar entre fases del MVP.

• Los Clientes B2B (INT-03) tienen alta influencia en el éxito del KPI del 35% de reducción de cartera; su baja adopción del portal es el riesgo estratégico más crítico identificado en el Plan de Riesgos.

• El Equipo de TI (INT-06) puede convertirse en un bloqueador si no se gestiona desde la Semana 1; se recomienda incluirlo en la revisión de arquitectura del Adaptador ERP desde el inicio.